|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Project Leader: Ngô Nhật Tiến** | | | **Project:** | | |  | **OPPM Hotel Reservation Manager** | | | | | |  |  |  |  | Date: | | |  |  |
| **Project Objective: Hotel Reservation Manager** | | |  | | |  |  | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Objectives** | | | |  | **Major Tasks** | | **Project Completed By:** | | | | | | | | | | | | | **Owner / Priority** | | | | | |
|  |  |  |  | 1 | Tạo spring boot project | | **O** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **O** | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **O** | 2 | Viết SRS | |  | | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **O** |  |  |  | **O** | A | A | A | A | A | A |
| **O** |  |  |  | 3 | Thiết kế giao diện đăng ký | |  | |  | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **O** |  | **O** |  | A |  |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 4 | Thiết kế giao diện đăng nhập | |  | |  | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **O** |  |  | **O** |  | A |  |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 5 | Thiết kế giao diện ĐẶT PHÒNG | |  | |  | **O** | **X** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  | A |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 6 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống – Cách tính tiền | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  | A |  |  |
| **O** |  |  |  | 7 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống – Loại phòng | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  | A |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 8 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống – Menu | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  | A |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 9 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống – Phòng | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  | A |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 10 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống – Tài khoản phụ | |  | |  |  | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  | A |  |  |
| **O** |  |  |  | 11 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống - Lịch sử | |  | |  |  | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |  |  |  | A |  |  |
| **O** |  |  |  | 12 | Thiết kế giao diện Quản lý hệ thống | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  | A |  |  |
| **O** |  |  |  | 13 | Thiết kế giao diện Quản lý kho | |  | |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  |  | **O** |  |  |  | A |  |  |
| **O** |  |  |  | 14 | Thiết kế giao diện Tài khoản | |  | |  |  | **O** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **O** |  | **O** |  | A |  |  |  |  |
| **O** |  |  |  | 15 | Thiết kế giao diện thuê trả phòng | |  | |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  |  | **O** | A | A |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 16 | Hiện thực chức năng thêm (hệ thống) | |  | |  |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Hiện thực chức năng xóa sửa (hệ thống) | |  | |  |  |  | **O** | **X** | **O** |  |  |  |  | **O** |  |  | A |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 18 | Hiện thực chức năng đặt phòng online | |  | |  |  |  |  |  | **O** | **X** | **O** |  |  | **O** | A |  |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 19 | Hiện thực chức năng thanh toán | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **O** |  |  | **O** | A |  |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 20 | Hiện thực chức năng thêm menu phòng sử dụng | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **X** | **O** |  | **O** | A |  |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 21 | Hiện thực chức năng tài khoản phụ | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **X** | **X** |  | **X** |  | A |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 22 | Hiện thực chức năng hiển thị lịch sử | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **X** | **X** |  | **X** |  |  | A |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 23 | Hiện thực chức năng thuê trả phòng | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **O** |  |  | **O** | A |  |  |  |  |  |
|  |  | **O** |  | 23 | Hiện thực chức năng đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu | |  | |  |  |  |  | **O** | **O** |  |  |  |  | **O** |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | Hiện thưc chức năng bảo mật | |  | |  |  |  |  |  | **O** |  |  |  |  | **O** |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | Hiện thực chức năng thống kê | |  | |  |  |  |  |  |  |  | **O** | **X** |  | **X** | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | Hiện thực chức năng đặt phòng offline | |  | |  |  |  |  |  |  |  | **O** | **O** |  | **O** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | Unit Test | |  | |  |  |  |  |  |  | **O** | **X** | **X** |  | **X** | A | A | A | A |  |  |
|  |  |  |  | 28 | Test Case | |  | |  |  |  |  |  |  |  | **O** | **O** |  | **O** |  |  | A | A |  |  |
|  |  |  |  | A | Primary Owner | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | Reviewer | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Done | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Delay | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Not Complete | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # People working on the project: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module view | Module Database | Module Bussiness | Design | **Major Tasks**  **Target Dates**  **Objectives**  **Costs**  **Summary & Forecast** | | | Tuần 1 | | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 |  | Tổng kết | N.Tiến | B.Trọng | M.Tuấn | C.Viên | Đ.Nghị | T.Tiến |
|  | Capital 0  0  Expenses 0  0  Other 0  0  Expended Budgeted | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |